亲爱的，我按你给的两份“说明书”（README + 文件结构）把系统从入口一路走到落库、广播、再触发下一轮，整体脉络已经很像“能跑的实验场”了：闭环骨架基本齐了，但“大脑”和“引用生产线”还没装上。-README,文件结构

1) 统筹评价目前进度：你已经把“事件-意向-裁决-事件”焊出来了

已经稳定成型的部分（可视为 v0.3 骨架完成）

运行时装配：main.py → bootstrap → loop 这条链路清晰，seed event 会被落库+广播，并且 Controller/Observer 都已接线。-main,bootstrap

世界可见性模型：World 里 _is_visible 的规则简单直接，且 AgentObserver 的 scope 是动态读 agent 的，能支持“进组/出组后可见域变化”。这点很关键。-world,observers

落盘与索引：EventStore 的 session、jsonl 追加、索引重建、mark_completed 都挺工程化了，后面做检索/回放有底座。-store

闭环收口（request 完成宣告）：RequestCompletionObserver 能监听 submit 并把 request_* 置 completed，还会额外发一条 speak_public 宣告闭环，这让“流程节点”真的会闭合，而不是永远悬空。-request_tracker

引用格式统一：Reference 的三维权重 + normalize 已经把“未来可解释性”留好坑位。你当初那套“先别定性”的哲学在代码里落地了。-types,references,agent

现在最明显的短板（不是 bug，是“还没装的器官”）

IntentionProposer 仍是占位大脑：规则模式基本只会对 request 产出 submit（payload 还为空），对 speak 产出“收到发言…”这种回声式文本；LLM 分支直接 NotImplemented。也就是说：闭环能跑，但“内容”基本还没开始。-proposer

!!! Controller 的选人逻辑偏“节流保守”：request_anyone 只挑 priority 最高的一个 agent 响应，确实防刷屏，但会让群体协作感偏弱（尤其你后面要做 vote / request_all 时）。-controller

Interpreter 的规则能力够用，但目前像“语法检查器”：它能 require/forbid、还能安全解析表达式（这一点你是对的：干掉 eval 很值）。但它还不具备你计划里的“生产线门槛”（例如：FinalIntention 不经过 resolver 不准落库）。-interpreter

Query 太瘸：现在只有 last_n 和 by_id。你要做“两段式”里的 retrieval_plan / resolver，这个 query 会直接卡死在起跑线。-query

结论一句话：系统像一台已经会转的发动机（世界/路由/存储/循环），但喷油嘴（引用检索+意向生产线）还没装，所以只能怠速。-README

2) 按《面向LLM的intention生成计划》指导下一场工作：把“两段式意向生成”真正落地

你那份计划说得很直白：先有 Draft（不含 references）→ 再检索 → 再 Final（含 references + 最终文本）。这不是“更聪明”，而是让系统可控、可测、可审计。-面向LLM的intention生成计划

下面我给你一场“下一步工作”的最小可运行闭环（MVP），顺序很重要，别跳：

Step A：先把“两段式”的模具钉死（不接 LLM 也要能跑）

目标：让代码结构天然支持 LLM，但先用规则/假数据把流程跑通。

你需要两个结构（你可以用 dataclass / TypedDict 都行，但要“可序列化、可落盘、可测试”）：

IntentionDraft（禁止 references）

包含：kind、message_plan、retrieval_plan、（可选）target_scope

FinalIntention（必须 references）

包含：kind、payload（最终 speak 文本 / submit 结果等）、references（标准三维权重）

为什么先干这个？因为这一步等于给未来 LLM 输出定“插头形状”，你后面换什么模型都不用改系统主干。-面向LLM的intention生成计划

Step B：做一个 ReferenceResolver（不靠 LLM 也能把 references 产出来）

目标：让“引用”成为强制门槛，而不是随口一写。

Resolver 做三件事就够了：

按 retrieval_plan 调 query，拿候选 events

选 topK（先用很笨的：scope 匹配 + 类型匹配 + 时间最近）

把 topK 变成 references（权重先全 0，或者 dependency=0.5 这种中性默认）

注意这个设计后果：LLM 未来只能在 Final 阶段“从候选里挑”，不能编造 event_id —— 这就是你要的工程护栏。-面向LLM的intention生成计划

Step C：把 Query 扩到“够 resolver 用”的最低集合（先别碰向量库）

你计划里给的三招非常对，我帮你把它“工程化成最小集合”：

recent(scope, n)

search(scope, keywords, limit, event_types=None, after_time=None)

thread_up(event_id, depth)（沿 references 向上追溯）

实现策略先别玄学：字符串 contains + event.type 过滤 + 时间排序就能跑，后面再换 embedding。-面向LLM的intention生成计划 query

Step D：新增一份“给 LLM 的生产规约”policy（和 intent_proposal.yaml 分开）

你的计划里已经做了正确裁决：

intent_proposal.yaml 是“世界语法/法典”（稳定慢变）

intent_generation.yaml（或 intent_production.yaml）是“写作手册”（快变）

下一场工作里，你至少要把这份“手册”写出 v0：

Draft 阶段：必须输出 retrieval_plan，禁止写 references

Final 阶段：references 必须来自 resolver 返回的候选 event_id，禁止杜撰

面向LLM的intention生成计划

Step E：把它接回你现有架构（尽量少动主干）

你现在的主干是：World 出 event → Controller propose Intention → Scheduler → Router → Interpreter → Event → World

两段式落地后，建议变成：

Controller/Proposer 先产出 DraftIntention（不带 references）

Scheduler/Router 在 interpret 之前插一段：

Draft → Resolver → FinalIntention → Interpreter → Event

这一步做完，你就会第一次拥有：

“Agent 的发言/提交不是凭空来的，而是系统可追溯地引用了过去事件”。-README

面向LLM的intention生成计划

3) 给你一个“下一场工作的验收标准”（避免又变成空转）

别搞宏大叙事，验收就三条：

任意一个 request_anyone 触发后，系统能自动产生 submit，submit 的 references 一定指向该 request（现在你其实已经大致能做到，但 payload 还是空）。-proposer request_tracker

任意一个 speak 触发后，reply 的 speak 至少引用 1 条 resolver 选出来的旧事件（哪怕权重全 0）。

把同一段对话跑两次，references 的选择逻辑稳定可复现（同输入同输出），否则你后面评估/归因会痛苦。-store

你现在最该警惕的坑我提前替你骂一句：**别一上来就“接 LLM”，那样你会把“引用可靠性”和“生成质量”搅成一锅粥，出了问题都不知道怪谁。**先把“两段式生产线”用笨办法跑通，LLM 只是把笨办法变聪明，不是替你发明结构。-面向LLM的intention生成计划